Договор подряда №2

р.п. Выездное                                                                             12 июля 2016г.

Горбунков Семён Семёнович, действующий за себя лично, как физическое лицо, именуемый далее «Заказчик» и

# Масягин Сергей Сергеевич, действующий за себя лично, как физическое лицо,  именуемый далее «Подрядчик», согласились с нижеследующим:

# Предмет и общие условия договора

  - Подрядчик обязуется по заявке Заказчика своими силами и с привлечением псубподрядчиков, из расходных материалов Заказчика, оказать ему следующие виды работ по  ремонту квартиры (далее – «Объект»), расположенной по адресу г. Арзамас, ул.Новая, д.13, кв.13:

    - Настил чистового пола: шпунтовка 33х130мм.

    - Облицовка потолка – имитация бруса.

    - Утепление пола (толщиной 150мм).

    - Внутренняя отделка – монтаж плинтусов половых и потолочных.

    - Монтаж окон ПВХ (5 шт), отделка – подоконники, откосы, отливы, обналичка.

    - Монтаж межкомнатных дверей (5 шт.), отделка – откосы, обналичка, добор.

    - Монтаж входной двери (1 шт.).

1.2.	Перечень может быть дополнен или изменён по соглашению сторон.

1.3.     Заказчик обязуется оплатить выполненный ремонт.

# Права и обязанности сторон

# Подрядчик обязуется:

# Выполнить ремонт в полном соответствии с условиями договора.

# Выполнить ремонт в срок до 22 июля 2016г (начать ремонт 16.07.2016г.).

# Гарантировать качество выполняемых работ. Срок гарантии – 3 года.

# Заказчик обязуется:

# Предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения работ информацию, документы, расходные материалы.

# Принять и оплатить выполненный ремонт на нижепрописанных условиях.

# Сдача-приёмка работ

  - По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику выполненные работы.

  - При отсутствии разногласий стороны подписывают Акт приёмки.

# Оплата по договору и порядок расчётов

# Стоимость ремонта составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

# Оплата производится единовременно в течение недели с момента подписания акта приёмки.

# Ответственность

  - За нарушение сроков выполнения ремонта Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1% за каждый просроченный от полной суммы договора.

  - Заказчик имеет право удержать сумму неустойки из суммы оплаты по договору.

# Прочие условия

# Срок договора может быть продлён по допсоглашению сторон.

# Все вопросы, не прописанные в договоре, решаются в соответствии с законами РФ.

# Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Горбунков Семён Семёнович адрес паспорт | Масягин Сергей Сергеевич адрес паспорт |
| ___________________/С.С.Горбунков | ___________________/ _________________ |

Акт приёмки выполненных работ

(к договору подряда №2 от 16 июля 2016г.)

р.п.Выездное                                                                             «_____»____________ 2016г.

Горбунков Семён Семёнович, действующий за себя лично, как физическое лицо, именуемый далее «Заказчик»,  и

# Масягин Сергей Сергеевич, действующий за себя лично, как физическое лицо,  именуемый далее «Подрядчик», составили настоящий Акт о нижеследующем:

  - В соответствии с договором Подрядчик заявке Заказчика своими силами и с привлечением субподрядчиков, из расходных материалов Заказчика, оказал ему следующие виды работ по  ремонту квартиры (далее – «Объект»), расположенной по адресу г. Арзамас, ул.Новая, д.13, кв.13:

    - Настил чистового пола: шпунтовка 33х130мм.

    - Облицовка потолка – имитация бруса.

    - Утепление пола (толщиной 150мм).

    - Внутренняя отделка – монтаж плинтусов половых и потолочных.

    - Монтаж окон ПВХ (5 шт), отделка – подоконники, откосы, отливы, обналичка.

    - Монтаж межкомнатных дверей (5 шт.), отделка – откосы, обналичка, добор.

    - Монтаж входной двери (1 шт.).

2.	Заказчик принял и оплатил выполненные услуги.

3.        Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению условий договора.

# Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Горбунков Семён Семёнович адрес паспорт | Масягин Сергей Сергеевич адрес паспорт |
| ___________________/С.С.Горбунков | ___________________/ _________________ |

Расписка

в получении денежных средств

(по договору подряда №2 от 16.07.2016г.)

Я, Масягин Сергей Сергеевич получил от Горбункова Семёна Семёновича денежные средства в размере ____________________ (_______________________________________________________) рублей за выполненные по договору подряда работы.

# Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Горбунков Семён Семёнович адрес паспорт | Масягин Сергей Сергеевич адрес паспорт |
| ___________________/С.С.Горбунков | ___________________/ _________________ |